TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thanh Bình

Mã sinh viên	: 1671020041                        Lớp: CNTT-16-01

Địa chỉ	: Tổ dân phố Sùng Chô, Phường Đoàn Kết, Tỉnh Lai Châu

E-mail	: nguyenbinh041104@gmail.com

Ngành	: Công nghệ thông tin

Tên đề tài: Hệ thống quản lý đăng ký, xét duyệt đề tài đồ án tốt nghiệp và theo dõi tiến độ cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin - Trường Đại học Đại Nam

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Trung Hiếu

NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG

- Tính cấp thiết của đề tài/ Lý do chọn đề tài:

- Bối cảnh và vấn đề đặt ra:

Trong quá trình tổ chức, triển khai đồ án tốt nghiệp tại các khoa Công nghệ Thông tin, thường gặp các vấn đề sau:

- Quản lý đề tài thiếu tập trung: Việc phân công, đăng ký và cập nhật trạng thái đề tài thường thực hiện qua nhiều kênh (email, bảng giấy, nhóm chat), dẫn đến khó theo dõi và dễ trùng lặp đề tài.

- Theo dõi tiến độ thiếu hệ thống: Giảng viên/cố vấn phải quản lý nhiều sinh viên, khó kiểm soát lịch nộp báo cáo, tiến độ thực hiện, và đánh giá kịp thời.

- Lưu trữ và truy xuất thông tin yếu: Lịch sử đề tài, báo cáo tiến độ, phản hồi hướng dẫn không được lưu gọn trong một hệ thống có cấu trúc, gây bất tiện cho việc đánh giá và minh bạch.

- Tiếp cận thông tin chưa hiệu quả cho sinh viên: Sinh viên khó biết danh sách đề tài khả dụng, tiêu chí chấm, mẫu báo cáo, và phản hồi từ giảng viên.

Những hạn chế trên gây lãng phí thời gian, tăng khả năng sai sót, và làm giảm hiệu quả quản lý chất lượng đào tạo.

Giải pháp đề xuất:

Xây dựng một Hệ thống quản lý đề tài và báo cáo tiến độ đồ án trên nền Web, tập trung vào hai module chính:

- Module phân công/đăng ký đề tài: cho phép giảng viên đăng đề tài, sinh viên xem và đăng ký, admin/ hội đồng phê duyệt, quản lý trạng thái (Đã nhận/ Chưa nhân/ Từ chối); hỗ trợ lọc, tìm kiếm đề tài theo chuyên ngành, giảng viên, từ khóa.

- Module báo cáo tiến độ: cho phép sinh viên nộp báo cáo tiến độ theo mốc, đính kèm tài liệu, ghi nhận phản hồi/góp ý từ giảng viên; cung cấp lịch sử tiến độ, nhắc nhở tự động và báo cáo tổng hợp cho bộ môn.

Hệ thống còn hỗ trợ: thông báo (email/SMS/notification), lưu trữ tài liệu, xuất báo cáo thống kê (theo sinh viên, giảng viên, đề tài, theo tháng/quý/năm) và tùy chọn tích hợp các tiện ích hỗ trợ (mẫu báo cáo, checklist, timeline). Việc triển khai hệ thống giúp minh bạch hoá quy trình, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng hướng dẫn đồ án.

- Mục đích nghiên cứu:

Mục tiêu chính: Phân tích, thiết kế và triển khai một hệ thống Web hỗ trợ quản lý đề tài và báo cáo tiến độ đồ án tốt nghiệp cho Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Đại Nam, với hai module trọng tâm: Phân công đề tài và Báo cáo tiến độ.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng Module Phân công/Đăng ký đề tài: chức năng CRUD cho đề tài, đăng ký của sinh viên, phê duyệt/ủy quyền bởi giảng viên/hội đồng.

- Xây dựng Module Báo cáo tiến độ: nộp báo cáo theo mốc, upload file, phản hồi/chấm điểm trực tiếp, lưu lịch sử.

- Cung cấp giao diện quản trị cho phòng đào tạo/ban khoa để theo dõi tổng quan, xuất báo cáo, phân bổ giảng viên hướng dẫn.

- Hỗ trợ tự động hóa một số quy trình: nhắc nhở tiến độ, đánh dấu trễ hạn, tổng hợp báo cáo thống kê theo thời gian.

- Đảm bảo các yêu cầu phi chức năng: bảo mật (quyền truy cập), hiệu năng, khả năng mở rộng và tính dễ sử dụng cho sinh viên – giảng viên.

- Phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu

- Sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Đại Nam (những sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp).

- Giảng viên hướng dẫn, cố vấn học thuật và bộ phận phụ trách đồ án (phòng/ban khoa).

- Nội dung nghiên cứu

- Thiết kế và triển khai hai module chính: (A) Phân công/Quản lý đề tài; (B) Báo cáo tiến độ đồ án.

- Các chức năng phụ trợ: quản lý người dùng (sinh viên/giảng viên/admin), thông báo, lưu trữ tài liệu, xuất báo cáo.

- Xây dựng quy trình nghiệp vụ và giao diện tương tác cho từng vai trò.

- Công nghệ đề xuất

- Frontend: React

- Backend: C# ASP.NET Core

- Cơ sở dữ liệu: Oracle SQL

- Kết xuất báo cáo: PDF/Excel

- Khác: Hệ thống gửi email/notification

- Phương pháp nghiên cứu:

4.1. Khảo sát và thu thập yêu cầu

- Phỏng vấn/khảo sát sinh viên, giảng viên, và cán bộ chịu trách nhiệm đồ án để xác định yêu cầu nghiệp vụ.

- Thu thập các biểu mẫu báo cáo, quy trình phê duyệt hiện tại và các tiêu chí chấm.

4.2. Phân tích và thiết kế hệ thống

- Phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng (RBAC — role-based access control, bảo mật dữ liệu).

- Thiết kế mô hình dữ liệu (ERD) cho đối tượng: đề tài, đăng ký đề tài, sinh viên, giảng viên, báo cáo tiến độ, phản hồi, lịch sử thay đổi.

- Thiết kế kiến trúc phần mềm (kiến trúc microservice/ monolithic phù hợp), API, luồng dữ liệu giữa hai module chính.

4.3. Phát triển và kiểm thử

- Xây dựng backend API (C# ASP.NET Core) và frontend (React) theo mô hình RESTful/ Oracle SQL.

- Triển khai module phân công đề tài trước, sau đó phát triển module báo cáo tiến độ và tích hợp.

- Kiểm thử chức năng, kiểm thử giao diện người dùng, kiểm thử bảo mật cơ bản và đánh giá hiệu suất nhỏ.

4.4. Đánh giá

- Thu thập phản hồi người dùng (giảng viên & sinh viên) sau thử nghiệm nội bộ.

- Đo lường các chỉ số: thời gian phản hồi, tỷ lệ nộp đúng hạn, mức hài lòng người dùng.

- Đề xuất cải tiến và lộ trình nâng cấp.

- Kết cấu của đồ án:

Chương 1: Tổng quan về đề tài

1.1. Giới thiệu đề tài

1.1.1. Tính cấp thiết của đề tài

1.1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.1.3. Phạm vi nghiên cứu

1.2. Phương pháp nghiên cứu

1.2.1. Phương pháp khảo sát và thu thập yêu cầu

1.2.2. Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống

1.2.3. Phương pháp kiểm thử và đánh giá

1.3. Cấu trúc đồ án

1.3.1. Tổng quan các chương

1.3.2. Mối quan hệ giữa các nội dung nghiên cứu

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng

2.1. Tổng quan về quy trình thực hiện đồ án tốt nghiệp

2.1.1. Khái niệm đề tài đồ án tốt nghiệp

2.1.2. Quy trình phân công đề tài và vai trò của giảng viên – sinh viên

2.1.3. Quy trình báo cáo tiến độ và đánh giá quá trình thực hiện đồ án

2.2. Công nghệ xây dựng hệ thống

2.2.1. Tổng quan về React

2.2.2. Tổng quan về C# ASP.NET Core

2.2.3. Tổng quan về cơ sở dữ liệu Oracle SQL

2.3. Giải pháp áp dụng trong hệ thống

2.3.1. Quy tắc phân công đề tài theo năng lực, số lượng sinh viên và chuyên ngành

2.3.2. Cơ chế nộp báo cáo, phản hồi tiến độ và lưu trữ lịch sử trao đổi

2.3.3. Giải pháp bảo mật dữ liệu trong hệ thống quản lý đề tài và tiến độ

Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống

3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

3.1.1. Yêu cầu chức năng

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

3.1.3. Mô hình use case của hệ thống

3.2. Thiết kế hệ thống

3.2.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

3.2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.2.3. Thiết kế giao diện

3.3. Quy trình xử lý dữ liệu

3.3.1. Quy trình phân công – đăng ký đề tài

3.3.2. Quy trình báo cáo tiến độ và phản hồi của giảng viên

3.3.3. Quy trình xuất báo cáo thống kê tiến độ và kết quả

Chương 4: Triển khai hệ thống

4.1. Cài đặt môi trường phát triển

4.1.1. Công cụ và framework sử dụng

4.1.2. Hướng dẫn cài đặt và cấu hình

4.1.3. Cấu trúc thư mục và tổ chức mã nguồn

4.2. Phát triển các chức năng chính

4.2.1. Xây dựng API Backend (quản lý đề tài, phân công, báo cáo tiến độ, thống kê)

4.2.2. Phát triển giao diện React cho sinh viên – giảng viên – quản trị

4.2.3. Tích hợp module báo cáo tiến độ (upload file, nhận xét, theo dõi timeline)

4.3. Kiểm thử hệ thống

4.3.1. Kiểm thử chức năng

4.3.2. Kiểm thử giao diện người dùng

4.3.3. Đánh giá hiệu suất hệ thống và độ ổn định của hệ thống

Chương 5: Đánh giá và hướng phát triển

5.1. Đánh giá hệ thống

5.2. Hạn chế và khó khăn

5.3. Hướng phát triển tương lai

- Kế hoạch chi tiết thực hiện đồ án tốt nghiệp:

| Thời gian (dự kiến) | Nội dung thực hiện | Kết quả thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/10/2025 – 21/10/2025 | Xác định đề tài, phạm vi, mục tiêu nghiên cứu | Đề tài rõ ràng, phạm vi phù hợp; xác định hai module chính: quản lý đề tài & báo cáo tiến độ | Trao đổi với giảng viên hướng dẫn |
| 22/10/2025 – 01/11/2025 | Thu thập tài liệu về quy trình thực hiện đồ án, nghiên cứu công nghệ | Tổng hợp tài liệu về quy trình phân công đề tài, mẫu báo cáo tiến độ, chọn công nghệ React + C# ASP.NET Core + Oracle SQL | Tham khảo đồ án mẫu, tài liệu chuyên ngành |
| 02/11/2025 – 12/11/2025 | Phân tích yêu cầu hệ thống | Danh sách yêu cầu chức năng: tạo đề tài, đăng ký đề tài, phản hồi tiến độ, xuất báo cáo | Viết tài liệu đặc tả SRS |
| 13/11/2025 – 23/11/2025 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Sơ đồ kiến trúc tổng thể; luồng xử lý cho hai module chính | Xây dựng sơ đồ kiến trúc + phân rã chức năng |
| 24/11/2025 – 04/12/2025 | Thiết kế chi tiết cơ sở dữ liệu | Lược đồ quan hệ (schema), các bảng: sinh viên – giảng viên – đề tài – phân công – báo cáo tiến độ – phản hồi | Dùng Oracle SQL |
| 05/12/2025 – 15/12/2025 | Cài đặt môi trường phát triển | Hoàn tất môi trường React, Backend C# ASP.NET Core, Oracle SQL | Chuẩn bị cho giai đoạn lập trình |
| 16/12/2025 – 26/12/2025 | Xây dựng API Backend (quản lý tài khoản & phân quyền) | Hệ thống đăng nhập, phân quyền Admin – Giảng viên – Sinh viên | JWT/Auth |
| 27/12/2025 – 06/01/2026 | Xây dựng API Backend (quản lý sinh viên, giảng viên, đề tài) | CRUD hồ sơ sinh viên – giảng viên – danh sách đề tài | Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu |
| 07/01/2026 – 17/01/2026 | Xây dựng API Backend (module phân công/đăng ký đề tài) | API đăng ký đề tài, phê duyệt, theo dõi trạng thái | Có thể thêm bộ lọc theo chuyên ngành |
| 18/01/2026 – 28/01/2026 | Xây dựng API Backend (module báo cáo tiến độ) | API nộp báo cáo, upload file, phản hồi của giảng viên | Tạo Timeline tiến độ |
| 29/01/2026 – 08/02/2026 | Phát triển giao diện React (trang chủ, đăng nhập, dashboard) | Giao diện cơ bản cho sinh viên – giảng viên – admin | Giao diện thân thiện, dễ sử dụng |
| 09/02/2026 – 19/02/2026 | Phát triển giao diện React (quản lý đề tài, đăng ký đề tài) | Trang xem đề tài, đăng ký đề tài, phê duyệt | Đồng bộ với dữ liệu backend |
| 20/02/2026 – 02/03/2026 | Phát triển giao diện React (báo cáo tiến độ, xem phản hồi) | Giao diện nộp báo cáo, xem nhận xét, theo dõi tiến độ | Đảm bảo đúng quy trình nghiệp vụ |
| 03/03/2026 – 13/03/2026 | Tích hợp Backend và Frontend | API và giao diện hoạt động đồng bộ, luồng dữ liệu ổn định | Hệ thống hoạt động ổn định |
| 14/03/2026 – 24/03/2026 | Kiểm thử chức năng hệ thống | Đảm bảo phân công đề tài, nộp báo cáo, phản hồi hoạt động đúng | Sửa lỗi phát sinh |
| 25/03/2026 – 05/04/2026 | Kiểm thử giao diện và trải nghiệm người dùng | Cải thiện UI/UX theo phản hồi sinh viên – giảng viên | Nâng cao trải nghiệm sử dụng |
| 06/04/2026 – 17/04/2026 | Tối ưu hiệu suất và bảo mật | Tối ưu truy vấn, bảo mật đăng nhập, quyền truy cập | Chú trọng dữ liệu đề tài & báo cáo |
| 18/04/2026 – 29/04/2026 | Viết báo cáo đồ án và chuẩn bị slide | Báo cáo đầy đủ 5 chương, hoàn thiện nội dung trình bày | Chuẩn bị cho bảo vệ |
| 30/04/2026 – 11/05/2026 | Chỉnh sửa theo góp ý giảng viên | Đồ án hoàn thiện, đạt chuẩn bố cục và nội dung | Hoàn thiện sản phẩm |
| 12/05/2026 – 20/05/2026 | Chuẩn bị bảo vệ đồ án | Slide, demo hệ thống, checklist & tài liệu hỗ trợ | Nộp đồ án trước 20/05/2026 |

| Ý kiến giảng viên hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) | Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2025 Sinh viên thực hiện (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |